

**أسم الخدمة: خدمات الرعاية الصحية الاولية للمواطنين**

**أسم المحافظة: بغداد**

**الاستمارة القياسية لتبسيط الاجراءات**

**أسم القطاع: الصحة**

**أسم العملية: انشاء مراكز الرعاية الصحية الاولية**

|  |  |
| --- | --- |
| **التوقيتات**  **(اختياري**) | **الاجراءات المبسطة لتقديم الخدمة للمستفيد** |
|  | **تم تحسين هذه العملية من خلال تحسين مدخلات العملية وربطها بالعمليات الموازية لها.**   1. **اعداد التصاميم الخاصة بانشاء المركز الصحي/القسم الهندسي.** 2. **اعداد استمارة الضوابط لفتح المراكز الصحية/شعبة السياسات / قسم التخطيط.** 3. **ملء استمارة الضوابط التخطيطية / قطاع الرعاية الصحية الاولية.** 4. **موافقة / دائرة التخطيط / وزارة الصحة.** 5. **تقوم شعبة العقود / دائرة الصحة باعلان عن المشروع لغرض تقديم العطاءات من قبل الشركات.** 6. **تقوم لجنة فتح العطاءات / دائرة الصحة بدراسة العطاءات المقدمة واحالة المشروع الى شركة معينة.** 7. **تقوم شعبة العقود / دائرة الصحة بابرام العقد مع الشركة.** 8. **تقوم لجنة الاشراف على المشروع / دائرة الصحة بتسليم الموقع الى الشركة.** 9. **تقوم لجنة الاستلام الاولي للمشروع / دائرة الصحة بتدقيق البناء حسب المخططات والتصاميم المعدة.** 10. **قرار اللجنة.** 11. **تقوم لجنة المشتريات / دائرة الصحة بتاثيث المركز الصحي.** 12. **تقوم شعبة المراكز الصحية / قسم الرعاية الصحية الاولية / دائرة الصحة بتوفير الاجهزة والمستلزمات الطبية للمركز الصحي.** 13. **تقوم شعبة القوى العاملة / قسم التخطيط وتنمية الموارد / دائرة الصحة بتوفير الملاكات الطبية والصحية العاملة في المركز الصحي.** 14. **تقوم شعبة السياسات / قسم التخطيط وتنمية الموارد بارسال محاضر الاستلام والاوامر الادارية وسند التسجيل العقاري والمخططات والتصاميم الى وزارة الصحة.** 15. **تقوم دائرة التخطيط وتنمية الموارد / وزارة الصحة باصدار بيان فتح المركز الصحي.** 16. **استلام البيان من قبل قسم التخطيط وتنمية الموارد / دائرة الصحة.** |

